|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance ha sido parcial respecto de la planificación inicial. Se logró preparar el entorno de Godot, organizar el repositorio y validar una base inicial de trabajo. La coordinación entre integrantes y el aprendizaje de herramientas han ayudado; la integración de componentes y la estimación de tiempos han requerido ajustes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos priorizado entregables pequeños y comprobables, dividido las tareas por responsabilidades y utilizado GitHub para registrar cambios. Para enfrentar nuevos bloqueos, proponemos revisar dependencias antes de integrar, documentar errores y reservar tiempo para pruebas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva por la constancia en la configuración técnica y la búsqueda de soluciones. Puedo mejorar la documentación de decisiones, la comunicación anticipada de bloqueos y la definición de criterios de aceptación para cada tarea.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría consultar al docente qué nivel de funcionamiento y qué evidencias técnicas se consideran suficientes para demostrar las competencias del APT, especialmente cuando el proyecto completo es más amplio que el alcance de la asignatura.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, conviene revisar periódicamente la distribución según la carga real. Propongo asignar responsables claros para integración, pruebas, documentación y validación de las mecánicas de Mundo y Combate, evitando duplicar esfuerzos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Destacamos la colaboración, el intercambio de conocimientos y la posibilidad de trabajar en módulos. Debemos mejorar la coordinación de fechas, la comunicación de cambios que afectan a otros equipos y la revisión conjunta de entregables antes de integrarlos.