- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Lucas Orellana / Mateo Orellana / Juan Castro |
| --- | --- |
| Rut | Omitido en la versión pública |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Por confirmar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Galactum — Sistema de Mundo y Combate en Tiempo Real (Equipo 3) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; arquitectura de sistemas distribuidos; desarrollo de videojuegos. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación de productos y procesos; gestionar proyectos informáticos; construir modelos de datos escalables; desarrollar e integrar soluciones de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Los videojuegos multijugador requieren que varios clientes compartan un estado coherente y recuperable. Galactum aborda este desafío con una arquitectura cliente-servidor en la que el SSS mantiene la autoridad del mundo. El proyecto es relevante para Ingeniería en Informática porque integra comunicación en tiempo real, diseño de software, modelamiento de estado, pruebas, control de versiones y coordinación entre equipos. Su aporte es una base técnica reutilizable para jugadores, desarrolladores dependientes del Equipo 3 y futuras mecánicas de movimiento, minería y combate. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar el sistema de mundo en tiempo real y preparar el módulo de combate determinista de Galactum. La solución utiliza un cliente Godot para PC y Android y un servidor SSS headless comunicados mediante WebSocket y mensajes JSON. M0 validó la conexión y el protocolo; M1 incorporó WorldState, snapshots, deltas, secuencias, recuperación ante desincronización y controles del cliente; M2 se encuentra activo y concentra la integración del viaje y la evolución hacia un mundo jugable. Minería, PvE, combate completo y balance permanecen planificados hasta contar con evidencia verificable. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige diseñar y aplicar pruebas, planificar y controlar hitos, representar entidades y estado de forma escalable, y construir e integrar componentes de software mantenibles. Estas competencias se aplican en el contrato WebSocket, el servidor autoritativo, la réplica local del cliente, la detección de gaps de secuencia, la recuperación por snapshot y las futuras mecánicas de mundo y combate. |
| Relación con los intereses profesionales | Lucas se interesa por el desarrollo de software, cloud y automatización, y aporta en entorno, WebSocket, viaje y balance. Mateo se interesa por el desarrollo de videojuegos, sistemas interactivos y pruebas, y aporta en spatial hash, snapshots, spawning, rallies y rendimiento. Juan aporta en minería de asteroides, integración minería–combate, sincronización y pruebas de servidor. Los tres fortalecen integración, documentación técnica y trabajo colaborativo mediante un producto real y verificable. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El alcance está limitado a las responsabilidades del Equipo 3 y se divide en hitos y sprints de dos semanas. Se emplean herramientas disponibles sin costo de licencia adicional: Godot 4.6.2, GDScript, Git y GitHub. Ya existe una base funcional de conexión y sincronización. Los principales riesgos son dependencias con otros equipos, diferencias entre PC y Android, errores de sincronización y carga de rendimiento. Se mitigan con contratos versionados, mocks mínimos, integración incremental, pruebas de no regresión, recuperación por snapshot y priorización del backlog. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar el sistema de mundo persistente en tiempo real y el módulo de combate determinista de Galactum, integrando una arquitectura cliente-servidor autoritativa con WebSocket, sincronización recuperable, optimización espacial y evidencia verificable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Mantener una conexión cliente–SSS versionada y un estado coherente mediante full_snapshot, map_delta y validación de secuencias. 2. Implementar de forma incremental viaje, órdenes de movimiento, minería y combate sin trasladar la autoridad al cliente. 3. Diseñar estructuras escalables para entidades, spatial hash, spawning de xenoformas y rallies. 4. Validar comportamiento, recuperación y rendimiento mediante pruebas smoke, integración, soak test, profiling y validación en Android. 5. Documentar contratos, decisiones, resultados y evidencias para facilitar la integración con otros equipos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, con sprints de dos semanas, backlog priorizado, reuniones de coordinación y revisión de hitos. Cada funcionalidad se desarrolla en una rama de Git, se integra de forma incremental y debe respetar el contrato vigente. Los componentes críticos se trabajan con pruebas antes o junto con la implementación. La Definition of Done exige integración sin errores críticos, pruebas aplicables, documentación actualizada y evidencia reproducible. Lucas es responsable de entorno/WebSocket, viaje y balance; Mateo de spatial hash, snapshots, spawning, rallies y rendimiento; y Juan de minería de asteroides, integración minería–combate y pruebas asociadas. El resolver de combate, la documentación y la revisión de evidencias se trabajan en conjunto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | M0 y contrato base | Conexión cliente–SSS, JSON, versión de protocolo, secuencias, reloj del servidor, snapshot inicial y pong. | Demuestra la viabilidad de comunicación y el primer baseline técnico. |
| Avance | M1 WorldState y recuperación | Aplicación de full_snapshot y map_delta, added/updated/removed, detección de gaps y request_full_snapshot. | Evidencia coherencia del estado y recuperación ante pérdida de continuidad. |
| Avance | Interacción del cliente | Selección, paneo, zoom, culling y representación de entidades en el cliente Godot. | Muestra la transición desde un visor técnico hacia una base jugable. |
| Final | Integración, pruebas y demostración | Código integrado, logs de pruebas, demo reproducible, métricas de rendimiento y documentación de cierre. | Permite verificar cumplimiento funcional, calidad, rendimiento y trazabilidad del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| 4.1 / 4.2 | Definición y arquitectura | Precisar alcance, arquitectura cliente–servidor, contrato de red y criterios de evidencia. | Guía APT, Godot, GitHub, documentación | Semanas 1–2 | Lucas, Mateo y Juan | Facilitador: base técnica previa. Riesgo: alcance amplio; mitigar con prioridades. |
| 1.1 / 1.2 / 4.1 | M0 conexión y protocolo | Validar WebSocket JSON, protocolo, secuencias, tiempo de servidor, snapshot inicial y pong. | Cliente Godot, SSS headless, pruebas smoke | Semanas 2–4 | Lucas, con apoyo de Mateo y Juan | Puerto local 9100; conservar logs reproducibles. |
| 3.1 / 3.2 / 4.2 | M1 sincronización del mundo | Implementar WorldState, snapshots, deltas, recuperación ante desync e interacción del cliente. | GDScript, contrato, pruebas M1 | Semanas 5–7 | Mateo y Lucas; revisión de Juan | Validar added/updated/removed y gaps de secuencia. |
| 2.1 / 4.2 | M2 viaje e integración | Integrar intención de viaje, simulación autoritativa, proyección visual y ETA. | Backlog, ramas Git, revisión de integración | Semanas 8–10 | Lucas, Mateo y Juan | Hito activo; evitar regresiones en M0/M1. |
| 3.1 / 4.1 | Mecánicas de mundo | Preparar minería, spawning de xenoformas, rallies y estructuras espaciales. | Spatial hash, mocks, escenas de prueba | Semanas 11–13 | Juan: minería; Mateo: spawning/rallies; Lucas: balance | La minería de asteroides cuenta con integración y pruebas; las demás mecánicas avanzan según backlog. |
| 1.2 / 1.3 / 4.2 | Combate y rendimiento | Integrar resolver de combate, balance, soak test y profiling. | Harness de balance, pruebas, profiler | Semanas 14–16 | Lucas, Mateo y Juan | Integrar minería–combate y medir antes de optimizar. |
| 1.3 / 2.2 / 4.3 | Cierre y presentación | Ejecutar pruebas finales, validar Android, consolidar evidencias y preparar presentación. | Matriz de pruebas, repositorios, presentación | Semanas 16–18 | Lucas, Mateo y Juan | Publicar solo evidencia verificable y sanitizada. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición y arquitectura | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M0 conexión y protocolo |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 sincronización del mundo |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 viaje e integración |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecánicas de mundo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Combate y rendimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| Cierre y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● |

9. Abstract

Resumen en español

Galactum es un proyecto de videojuego multijugador en el que el Equipo 3 desarrolla una base de mundo en tiempo real y las interacciones necesarias para movimiento, minería y combate. La arquitectura separa un cliente Godot de un servidor autoritativo SSS y utiliza WebSocket con mensajes JSON. Los hitos M0 y M1 validaron la conexión, el protocolo, la sincronización por snapshots y deltas, la detección de desincronización y la interacción básica del cliente. M2 se mantiene activo y concentra la integración del viaje y la evolución hacia un mundo jugable. El trabajo combina desarrollo de software, modelamiento de estado, pruebas y gestión ágil, manteniendo las mecánicas futuras como planificadas hasta contar con evidencia verificable.

Abstract in English

Galactum is a multiplayer video game project in which Team 3 develops the real-time world foundation and the interactions required for movement, mining, and combat. Its architecture separates a Godot client from an authoritative SSS server and uses WebSocket communication with JSON messages. Milestones M0 and M1 validated connectivity, the protocol, snapshot and delta synchronization, desynchronization recovery, and basic client interaction. M2 remains active and focuses on travel integration and the transition toward a playable world. The project combines software development, state modelling, testing, and agile project management, while future mechanics remain planned until verifiable evidence is available.

10. Individual conclusions and reflections

Lucas Orellana — Conclusion

This project connects my software development, cloud, and automation interests with a new area of practice. My contribution must preserve the server-authoritative design and the behaviour already established for travel and world synchronization. Clear interfaces, repeatable tests, and documented integration decisions are essential for the next milestones.

Lucas Orellana — Reflection

Developing a video game is new to me, even though I have always enjoyed playing them. Galactum allows me to apply programming knowledge while learning about real-time systems. I want to improve how I record progress, decisions, and test results, and I also want to strengthen my cloud and DevOps skills through a collaborative project.

Mateo Orellana — Conclusion

Galactum allows me to apply my interest in video game development to a concrete client-server system. The completed milestones show that an incremental approach can reduce integration risk while keeping the world state consistent. The next stage requires stronger automated testing, performance evidence, and careful coordination with the mechanics owned by other teams.

Mateo Orellana — Reflection

I am most interested in interactive software, gameplay systems, and technical problem solving. This project helps me improve my skills in Godot, GDScript, integration testing, and technical documentation. I need to keep improving effort estimation and the consistency of evidence so that every result can be reproduced and reviewed by the team.

Juan Castro — Conclusion

My contribution to asteroid mining and its interaction with combat shows the importance of validating gameplay rules on the authoritative server. Integrating configuration, synchronization, gateways, and automated tests in the same increment reduces regressions and produces evidence that the team can reproduce.

Juan Castro — Reflection

Galactum has allowed me to work on a feature that crosses gameplay, networking, persistence of world state, and testing. I want to keep improving coordination with Lucas and Mateo, document integration decisions earlier, and expand the automated coverage of mining and combat scenarios.

11. Referencias y evidencias

Repositorio CAPSTONE: https://github.com/Drfiter/galactum-capstone-2026
Repositorio técnico: https://github.com/Drfiter/galactum
Documentación utilizada: README, arquitectura, estado del proyecto, pruebas, mapa de evidencias, Product Vision, Product Backlog y Definition of Done.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.